|  |  | 작성자 | 2017184004 김기윤 2017184030 정의범 2017184037 홍진선 | 팀명 | SSU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 |  | 기간 | 2022.06.08~2022.06.21 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | 김기윤 정의범 - 스킬 UI 생성 - 스킬 버튼 수정 홍진선 - 마법사 모델, 애니메이션 추가 - 라이트 적용 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

  - 김기윤

  - 정의범

    - 스킬 버튼수정

    - 스킬 UI 생성

  - 홍진선

    - 마법사 모델, 애니메이션 추가

- 라이팅 (Spot light, Directional light)

      - 라이팅 문제점 : 성벽에서는 흰색이 아닌 검은색으로 빛이 된다.

| 문제점 정리 | 김기윤 : 정의범 : 인던 내 스킬 쿨타임 오류 수정 필요. 스킬 쿨타임 시 재사용 막기 홍진선 : 스킬 애니메이션의 반복, 메모리 과도한 사용 | 해결 방안 | 김기윤: 정의범: 홍진선: 자료구조를 활용. |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 |  | 다음 기간 |  |
| 다음주 할 일 | 김기윤 : PVP 만들기, 레이드 오류 수정, 레이드 종료 만들기 정의범 : 스킬 쿨타임 관련 내용, AI 움직임 개선 홍진선 : 그림자 |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |