|  |  | 작성자 | 2017184004 김기윤 2017184030 정의범 2017184037 홍진선 | 팀명 | SSU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 |  | 기간 | 2022.01.23~2022.02.10 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | 김기윤 클라이언트와 서버 연결 - 몬스터마다 다른 색으로 구현 및 Z_버퍼링 적용 A* 알고리즘 오류 수정 이동처리 수정 몬스터 방향 추가 몬스터 공격 범위 수정 - 정의범 플레이어 MP바 띄우기, HP, MP 바 연동, 물리, 마법, 버프 스킬 구현, 몬스터에 hp바 띄우기. - 홍진선 16각기둥으로 원기둥 모델 렌더링. 만든 모델 DirectX 프로젝트로 렌더링. |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

  - 김기윤

    - 클라이언트와 서버 연결

-> 몬스터마다 다른 색으로 구현 및 Z_버퍼링 적용

-> 몬스터를 기획서 대로 배치

    - A* 알고리즘 오류 수정

-> A*알고리즘 수정(목표지점을 정확히 찾아가도록, 목표지점에 어느정도 도착하면 A*을 하지 않는다)

    - 이동처리 수정

-> 원래 키입력을 서버에서 보내주고 서버에서 계산을 하고 그 위치 값을 클라이언트로 보내주었지만 클라이언트에서 계산을 하고 서버는 유효성 검사만 하도록 변경

    - 몬스터 방향 추가

-> A*로 이동한 몬스터에 이동한 위치에 맞게 방향벡터를 계산하여 클라이언트에서 알맞은 방향을 보도록 개선

    - 몬스터 공격 범위(몬스터 시야) 수정

-> 바로 양옆에 있어야만 했던 몬스터의 공격의 범위를 10배 확대하였음

    - (작업중) 클라이언트에 문자 출력

  - 정의범

스킬은 숫자버튼 1(물리), 4(마법), 7(버프)을 통해서 사용 가능.

데미지를 입으면 HP가 감소하고 스킬을 사용하면 MP가 감소한다.

그러나 빌보드의 width를 줄이다 보니 한쪽으로 줄어드는 것이 아니라 양방향으로 줄어든다.

그리고 몬스터 HP의 감소도 구현이 필요하다.

  - 홍진선

- 16각 기둥으로 모델링(임시로 이 모델을 졸업작품 프로젝트에 적용)

- 만든 모델의 fbx파일을 DirectX로 렌더링.

- 임시 프로젝트에 모델의 binary파일을 DirectX로 렌더링.

- 애니메이션(좌우로 움직이는 IDLE) 렌더링 실패

-> 앞으로 뉘어져 있다.

-> 모델 자체를 90도 회전시켜 저장한 후 읽어오면 서있는 상태에서 뒤로 25도 정도 기울어지게 된다.

-> 모델을 75도 회전시켜도 마찬가지로 뒤로 25도 기울어진다.

-> 애니메이션을 읽어올때 vertex정보를 제대로 읽어오지 못한 것 같다.

| 문제점 정리 | 애니메이션이 있는 모델을 랜더링 할 때 기울어지는 오류 발생. | 해결 방안 | 애니메이션을 읽어오는 부분에서 vertex를 제대로 읽어오게 수정해야 한다. |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 |  | 다음 기간 | 2022.02.11~2022.02.25 |
| 다음주 할 일 | 김기윤 : 현재 작업중인 문자 출력을 해결, 문자 출력을 해결함으로써 UI 문자 출력, 채팅 기능 추가, 사망 처리를 할 예정입니다. 정의범 : 몬스터 각각 데미지 입을 시 HP 감소 홍진선 : 애니메이션 렌더링 오류를 수정하고 졸업작품 프로젝트에 모델 불러온다. |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |