|  |  | 작성자 | 2017184004 김기윤 2017184030 정의범 2017184037 홍진선 | 팀명 | SSU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 |  | 기간 | 2022.04.13~2022.04.26 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | 김기윤 - 파티초대 UI제작 정의범 - 파티 AI넣기 기능 - AI 움직임, 공격 홍진선 - 모델 클라이언트 이식. |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

  - 김기윤

    - 파티UI : 방만들기 및 방의 Index관리

    - 파티UI : 방들어가기/나가기

    - 파티UI : 닉네임으로 플레이어 초대하기

  - 정의범

- 파티UI 내에서 ‘AI넣기 버튼’ 클릭 시 AI플레이어 생성, 던전 내 랜더링

- 움직임, 공격 코드 구현했으나 함수 내 특정 변수 Null값 오류로 작동불가 상태

  - 홍진선

- CScene::BuildObjects에서 모델 오브젝트만 생성하면 skybox, heightmap 빼고 모델, UI는 그려진다.

여기서 skybox와 heightmap을 그리려고 하면 오류나서 프로그램이 터진다.

- 수정 하면서 생긴 오류 (위치를 읽는 동안 액세스 위반이 발생)

| 문제점 정리 | 김기윤 : 가끔씩 프로그램 터짐 정의범 : 특정 변수 Null값 오류로 함수 작동 이상 홍진선 : | 해결 방안 | 김기윤: 오류 확인 및 수정 정의범: 변수 이상 부분 확인 홍진선: 지속적 코딩 |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 |  | 다음 기간 |  |
| 다음주 할 일 | 김기윤 : 모든 오류 수정/동료 AI, 파티UI 방 6개 이상시 인덱스관리 정의범 : 오류 수정 후 AI 공격, 움직임 수정 홍진선 : |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |