|  |  | 작성자 | 2017184004 김기윤 2017184030 정의범 2017184037 홍진선 | 팀명 | SSU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 |  | 기간 | 2022.06.22~2022.07.05 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | 김기윤 - 프레임 워크 수정 - 섹터 추가 및 최적화 정의범 - 스킬 쿨타임 동안 재사용 금지 및 UI 유지 - 스킬 관련 타이머, 경험치 오류 수정 - DB 생성 및 초기화, 접속, 세이브, 추가 기능 - 사운드 자료 찾기(발소리, 공격, 스킬 등) 홍진선 - 몬스터 모델 추가 - directional light 확인 - 나무, 길 수정 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

  - 김기윤

- 프레임 워크 수정과 섹터 추가 및 최적화(동접 2500 -> 4200)

  - 정의범

- MSSQL로 DB생성 후 테이블과 저장 프로시저 생성

-서버 내 DB초기화, DB에서 검색, 추가, 저장 함수 구현

  - 홍진선

- (Directional light 확인)L 키를 눌러 강도를 늘리면 쉐이딩효과 적용된다.

- 모델 원숭이, 토끼, 개구리 추가

  - 개구리는 몸통이 회전되어 나타남. -> 유니티상으로 수정 필요

| 문제점 정리 | 김기윤 : 프레임워크를 다시 만들면서 참조 관련 에러 발생으로 레이드 안됨 정의범 : 홍진선 : 개구리 모양 이상하게 랜더링, 시간이 지날수록 fps 떨어지는 현상, 성벽은 빛의 반대부분도 같이 밝아짐. | 해결 방안 | 김기윤: shared_ptr사용 또는 자료구조 변경 정의범: 홍진선: |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 |  | 다음 기간 |  |
| 다음주 할 일 | 김기윤 : 에러 수정 정의범 : 홍진선 : |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |